| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 21.076.859-9 |  |  |
| Nombres | Cristóbal | Alfonso |  |
| Apellidos | Silva | Sutherland |  |
| Roles | QA/Testing/front end | DBA/ Analista Funcional/Lider | Back end/ Otros… |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Plataforma de Gestión y Reserva de Recintos Deportivos ("SearchSport"). |
| --- | --- |
| Descripción | Aplicación web y móvil que permite a los usuarios localizar centros deportivos en un mapa, verificar la disponibilidad de canchas de fútbol (inicialmente) en tiempo real y realizar la reserva y pago de forma digital. |
| Problemática detectada | Dificultad para encontrar y arrendar canchas disponibles en lugares que el usuario no suele residir por falta de contacto, desconocimiento de recintos deportivos cercanos a la ubicación actual del usuario, falta de comparar precios. |
| Solución esperada | Un Marketplace deportivo con geolocalización que conecte a dueños de complejos con deportistas, permitiendo reservas instantáneas. |
| Objetivos generales | Digitalizar el proceso de reserva de espacios deportivos para mejorar la experiencia del usuario y la gestión del administrador. |
| Objetivos específicos | 1 integrar un mapa interactivo que muestre recintos cercanos según la ubicación del usuario. 2 implementar un sistema de calendario dinámico para visualizar bloques horarios disponibles. 3 desarrollar un módulo de administración para que los dueños de canchas gestionen sus tarifas y horarios. |
| Alcance del proyecto | Búsqueda por mapa, visualización de detalles (fotos, precio, servicios), sistema de reservas para fútbol y panel de usuario. En fases posteriores se escalará a otros deportes. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

Motivación: La creciente cultura del bienestar y el deporte recreativo ha saturado los recintos tradicionales. Existe una oportunidad de optimizar la ocupación de las canchas mediante una plataforma que muestre horarios disponibles en tiempo real, además del desconocimiento de recintos deportivos por usuarios al irse de vacaciones o estar de paso en alguna ciudad que quieren arrendar y no saben dónde. Público objetivo: Deportistas amateurs, ligas de fútbol de fin de semana y administradores de complejos deportivos. Estado del Arte: Uso de servicios de mapas como Google Maps e integración de pasarelas de pago (Transbank/Webpay)

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

//Describe cómo abordarás la solución al problema o situación que se identificó anteriormente, señalando las etapas y métodos de trabajo que se emplearán tanto para conseguir los datos necesarios, como los procedimientos de análisis de la información y su forma de procesamiento. Cuando el proyecto a desarrollar es grupal, es necesario, incorporar la definición de las funciones, tareas y responsabilidades asociadas a cada integrante del equipo.// Metodología: Scrum (Framework Ágil) Descripción de la Metodología Para el desarrollo de la plataforma de arriendo de canchas, se implementará el marco de trabajo Scrum, el cual permite un desarrollo iterativo e incremental. El proyecto se dividirá en ciclos de trabajo denominados Sprints de dos semanas de duración, con el objetivo de entregar incrementos de software funcional al finalizar cada periodo. Etapas y Métodos de Trabajo: - Recolección de Datos: Se emplearán técnicas de Ingeniería de Requerimientos mediante entrevistas con administradores de complejos deportivos para identificar flujos críticos de reserva y tarifas. - Análisis de Información: Los requerimientos se transformarán en un Product Backlog compuesto por Historias de Usuario (User Stories), las cuales serán priorizadas según el valor de negocio (geolocalización y motor de reservas). - Procesamiento de la Información: En cada Sprint Planning, el equipo seleccionará un conjunto de tareas del backlog para ser desarrolladas. Se realizarán reuniones diarias (Daily Scrum) de 15 minutos para sincronizar actividades y detectar impedimentos. - Revisión y Retrospectiva: Al cierre de cada Sprint, se realizará una Sprint Review para demostrar las funcionalidades terminadas (ej. visualización de mapa) y una Sprint Retrospective para optimizar los procesos de trabajo del equipo. Justificación Se selecciona Scrum debido a la naturaleza dinámica del proyecto. Al ser una solución que planea escalar de fútbol a múltiples deportes, esta metodología permite ajustar los requisitos de forma flexible sin comprometer la calidad del producto final. Además, facilita el control de avance temprano mediante entregables tangibles en cada fase

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: Arquitectura de software: - Arquitectura Desacoplada (Frontend/Backend): Separación total entre la lógica de negocio (API REST) y la interfaz de usuario, permitiendo que ambas escalen de forma independiente. - Arquitectura de N-Capas: Organización interna del backend en capas de Controlador (Endpoints), Servicio (Lógica de negocio), y Repositorio (Persistencia), asegurando un código mantenible y testeable. - Arquitectura Orientada a Servicios (RESTful): Uso de servicios web basados en protocolos HTTP para la comunicación de datos en formato JSON. - Patrón de Diseño DTO (Data Transfer Object): Implementación de objetos de transferencia para filtrar la información sensible que viaja desde la base de datos hacia el frontend. Lenguajes de programación: - Java (JDK 17+): Lenguaje principal para el backend por su robustez en sistemas transaccionales y manejo de concurrencia. - JavaScript / TypeScript: Para el desarrollo del frontend, aprovechando el ecosistema de React para interfaces dinámicas y manejo de estados. - SQL (PL/SQL): Para la creación de procedimientos almacenados, triggers y consultas complejas en la base de datos Framework, dependencias y/o librerías a utilizar:  - Spring Boot: Framework base para agilizar el desarrollo del backend mediante configuración automática. - Spring Security & JWT: Implementación de seguridad para la autenticación y autorización de usuarios mediante tokens sin estado. - React.js / Next.js: Framework de frontend para crear una Single Page Application (SPA) fluida y optimizada para SEO. - Spring Data JPA / Hibernate: Para el mapeo objeto-relacional (ORM) entre las clases de Java y las tablas de la base de datos. - React Leaflet / Google Maps SDK: Librerías especializadas para la integración y manipulación del mapa interactivo. - Lombok: Para reducir el código repetitivo (Boilerplate) en las entidades y DTOs. Base de datos: - Motor de Base de Datos (MySQL 8.0+): Se utilizará este sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) por su robustez, alto rendimiento en operaciones de lectura y su amplia compatibilidad con el ecosistema Java. - Soporte de Datos Espaciales (MySQL Spatial Extensions): Se aprovecharán las extensiones espaciales nativas de MySQL (tipos de datos POINT y POLYGON) y funciones como ST_Distance_Sphere para realizar consultas geográficas de alto rendimiento, como la búsqueda de recintos deportivos en un radio de acción específico. - Mecanismo de Persistencia (Hibernate / JPA): Se implementará esta capa de abstracción para mapear las entidades del modelo relacional a objetos Java, facilitando el mantenimiento del código y la integridad de las transacciones. Repositorio: https://github.com/CristobalSilvam/ProyectoSemestral.git Otros:

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Levantamiento de requerimientos | Definir problemática, usuarios y alcance. | Documento inicial, reuniones | 1 semana | Equipo | Completado |  |
| 2.- | Modelo de datos | Diseñar entidades y relaciones principales. | MySQL, DBeaver, MER | 1 semana | Equipo | Completado |  |
| 3.- | Arquitectura de solución | Definir frontend, backend, base de datos y servicios cloud. | Diagrama, GitHub, Vercel, Render, Aiven | 1 semana | Equipo | Completado |  |
| 4.- | Desarrollo backend | Implementar API REST, seguridad y lógica de negocio. | Spring Boot, Java, JWT, Maven | 3 semanas | Backend | Completado |  |
| 5.- | Desarrollo frontend | Crear vistas, navegación y consumo de API. | Next.js, React, TypeScript, pnpm | 3 semanas | Frontend | Completado |  |
| 6.- | Integración frontend-backend | Conectar la interfaz con los endpoints del backend. | API REST, variables de entorno | 2 semanas | Equipo | Completado |  |
| 7.- | Autenticación y roles | Implementar login, sesión y permisos por tipo de usuario. | JWT, Spring Security, localStorage | 1 semana | Equipo | Completado |  |
| 8.- | Módulo de reservas | Gestionar reservas, estados y validaciones principales. | Spring Boot, MySQL, frontend | 2 semanas | Equipo | Completado |  |
| 9.- | Despliegue cloud | Publicar frontend, backend y base de datos. | Vercel, Render, Aiven | 1 semana | Equipo | Completado |  |
| 10.- | Pruebas funcionales | Validar registro, login, roles, recintos y reservas. | Navegador, Swagger, DBeaver | 1 semana | Equipo | Completado |  |
| 11.- | Documentación | Preparar evidencias, diagramas, mockups y README. | Word, PDF, GitHub, capturas | 1 semana | Equipo | En progreso |  |
| 12.- | Presentación | Preparar demo funcional y exposición del proyecto. | Presentación, links cloud, repositorio | 1 semana | Equipo | Pendiente |  |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Describir tipo de información que entregará esta evidencia. Ej: Planificación, MER, Caso de uso, etc | Describir de forma sencilla la información que tendrá el documento. |  |
| 2 | Diagrama de Casos de Uso | Representación gráfica de las interacciones entre los actores (Cliente, Dueño de Cancha) y el sistema. | https://github.com/CristobalSilvam/ProyectoSemestral/blob/main/docs/diagramas/DiagramaCasoDeUso.png |
| 3 | Documento de Requerimientos | Lista de historias de usuario y casos de uso. | https://github.com/CristobalSilvam/ProyectoSemestral/blob/main/docs/documentos/Documento%20de%20Requerimientos.docx |
| 4 | Diagrama de Arquitectura | Esquema de comunicación entre React, Spring Boot y la DB. | https://github.com/CristobalSilvam/ProyectoSemestral/blob/main/docs/diagramas/DiagramaArquitectura.png |
| 5 | Scripts de Base de Datos | Creación de tablas de usuarios, canchas y transacciones. | https://github.com/CristobalSilvam/ProyectoSemestral/blob/main/docs/database/ScriptBaseDatos.txt |
| 6 | Modelo Entidad Relación | Diseño de la base de datos | https://github.com/CristobalSilvam/ProyectoSemestral/blob/main/docs/database/ModeloEntidadRelacion.pdf |
| 7 | Backlog e Historias de Usuario | Documento con la lista de funcionalidades (reservar, buscar en mapa, pagar) desde la perspectiva del usuario. | https://github.com/CristobalSilvam/ProyectoSemestral/blob/main/docs/documentos/BacklogHistoriasDeUsuario.docx |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Semana | Fase | Actividades principales | Entregable / Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Inicio del proyecto | Conformación del equipo y selección de problemática. | Definición inicial del proyecto. |
| S2 | Análisis | Levantamiento de antecedentes, usuarios y necesidades. | Documento de definición del proyecto. |
| S3 | Análisis | Definición de objetivos, alcance y metodología de trabajo. | Requerimientos iniciales. |
| S4 | Análisis | Elaboración de backlog, historias de usuario y reglas de negocio. | Backlog e historias de usuario. |
| S5 | Diseño | Diseño inicial del modelo entidad-relación. | MER preliminar. |
| S6 | Diseño | Definición de arquitectura de solución y tecnologías. | Diagrama de arquitectura. |
| S7 | Desarrollo | Creación del backend y estructura base del proyecto. | Backend base funcionando. |
| S8 | Desarrollo | Implementación de entidades, repositorios y conexión a MySQL. | Backend conectado a base de datos. |
| S9 | Desarrollo | Implementación de registro, login, JWT y roles. | Autenticación funcional. |
| S10 | Desarrollo | Creación del frontend y vistas principales. | Frontend base funcional. |
| S11 | Integración | Conexión entre frontend y backend. | Frontend consumiendo API. |
| S12 | Despliegue E2 | Despliegue en Vercel, Render y Aiven. | Ambiente cloud funcional. |
| S13 | Desarrollo | Ajuste de módulo de reservas y perfil de usuario. | Reservas y perfil implementados. |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales. Métricas de Calidad, Funcionalidad y Seguridad - Calidad (Disponibilidad): El sistema debe reflejar la reserva en menos de 2 segundos para evitar "overbooking" (doble reserva). - Funcionalidad (Usabilidad): El usuario no debe realizar más de 3 clics desde que selecciona una cancha en el mapa hasta que llega a la pantalla de pago. - Seguridad: Encriptación de datos sensibles y validación de sesiones mediante tokens para que un usuario no pueda cancelar la reserva de otro, con la Implementación de JWT (JSON Web Tokens) para sesiones y sanitización de entradas para evitar Inyección SQL y XSS (temas que ya has estudiado).